PRORAČUN ZA 2020.GODINU _ KOMUNALNIH PROGRAMA

PROGRAM GRADNJE I ODRŽAVANJA OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

- POLUGODIŠNJE OSTVARENJE PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA

KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2020. GODINU

|  | I. |  |  | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Red. | Šifra izvora |  |  |  |  |  | Polugodišnje | Ukupno za 2020. | Obrazloženje uz polugodišnje |
| Aktivnost |  |  |  | Opis radova |  | Planirana sredstva | 1.izmjene | ostvarenje |  |  |
|  | br. | financ. |  |  |  |  |  |  | godinu | ostvarenje proračuna |
|  |  |  |  |  |  |  |  | proračuna |  |  |
|  |  | KD |  |  |  |  |  |  |  | Stavka je utrošena prema |
|  |  |  | Izgradnja javne rasvjete |  |  |  |  |  | prioriteima MO samo za nužno |
| K103001 | R374 | 1. ZONA: |  |  | 90.000,00 kn | -82.221,69 kn | 6.300,00 kn | 7.778,31 kn |  |
|  |  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  | potrene lokalitete. Ostale aktvnosti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | prema smanjenom proračunu |
| K103001 | R374A | PI | Izgradnja javne rasvjete |  | 0,00 kn | 32.221,69 kn | 22.181,25 kn | 32.221,69 kn | odgađaju se za drugu polovicu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | godine. |
|  |  |  |  | Maruškići, Čela |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Pintori |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Dječje igralište i spojna cesta istok za Stari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Grad |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Franečići T cesta |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Krušvari, Kontići,Juradi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Buzet-Sportska ulica |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Veli Mlun ,Pruhari |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Hrbatija, Ročko Polje,Pavletići |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Mažinjica-solar,Požane,Trkusi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Sovinjak, Sirotići |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Štupari, Majcani |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Medveje,Vrh |  |  |  |  |  |  |
| K103001 | R486D | VP | Sufinanciranje izgradnje javne rasvjete |  | 0,00 kn | 360.000,00 kn | 0,00 kn | 360.000,00 kn | Trenutačno odgođeno plaćanje u |
|  |  |  | dionica Ročko Polje uz državnu cestu |  |  |  |  |  | skladu sa dogovorom. |
|  |  |  | UKUPNO |  | 90.000,00 kn | 310.000,00 kn | 28.481,25 kn | 400.000,00 kn | 7,12% |

IZGRADNJA (UREĐENJE) GRADSKIH ULICA I

- ASFALTIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA, UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA I PODUZETNIČKIH ZONA

|  | Red. | Šifra izvora |  |  |  |  | Polugodišnje | Ukupno za 2020. | Obrazloženje uz polugodišnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  |  |  | Opis radova | Planirana sredstva | 1.izmjene | ostvarenje |  |  |
|  | br. | financ. |  |  |  |  |  | godinu | ostvarenje proračuna |
|  |  |  |  |  |  |  | proračuna |  |  |
| K103001 | R526A | PPI | Komunalno uređenje poduzetničkih zona | 150.000,00 kn | -150.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stavka se planira utrošiti u |
|  |  |  | otkup zemljišta, parcelacija i projekti |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | drugom polugodištu. |
| K103001 | R526C | VP | Komunalno uređenje poduzetničkih zona | 0,00 kn | 60.484,44 kn | 0,00 kn | 60.484,44 kn |  |
| K103001 | R343D | VP | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 0,00 kn | 170.300,00 kn | 160.346,61 kn | 170.300,00 kn | Planirana stavka je realizirana u |
| K103001 | R343C | PN | Rekonstrukcija nerazvrstanih cesta | 200.000,00 kn | -100.000,00 kn | 100.000,00 kn | 100.000,00 kn | skladu sa prioritetima MO. |
|  |  |  |  | MO,Sovinjak, Jermanija | 10.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 10.000,00 kn |  |
|  |  |  |  | Juradi -Čabranija | 25.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 25.000,00 kn |  |
|  |  |  |  | MO Vrh | 30.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 30.000,00 kn |  |
|  |  |  |  | MO Roč | 60.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 60.000,00 kn |  |
|  |  |  |  | Abrami, Trkusi | 10.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 10.000,00 kn |  |
|  |  |  |  | MO Sv. Martin | 40.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 40.000,00 kn |  |
|  |  |  |  | MO Buzet | 25.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 25.000,00 kn |  |
| K103001 | R1006 | PO | Uređenje dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici | 119.040,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 119.040,00 kn | Stavka se planira realizirati u |
|  |  |  |  |  |  |  |  | drugom polugodištu |
| K103001 | R1006A | VP | Uređenje dječjeg igrališta u Sjevernoj ulici | 29.760,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 29.760,00 kn | Stavka se planira realizirati u |
|  |  |  |  |  |  |  |  | drugom polugodištu |
| K103001 | R378 | KD | Uređenje naselja | 530.000,00 kn | -350.000,00 kn | 116.522,89 kn | 180.000,00 kn | Planirana stavka je u 1. |
|  |  |  |  |  |  |  |  | izmjenama proračuna drastično |
|  |  | KD |  | Prema prioritetima Mjesnih odbora | 440.000,00 kn | -325.000,00 kn | 111.641,13 kn | 115.000,00 kn | smanjena te je u skladu sa |
|  |  | 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | preostalim sredstvima realizirano |
|  |  | KD |  | Dječje igralište Sv. Donat | 15.000,00 kn | -15.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn |  |
|  |  | 1. ZONA |  |  |  |  |  |  | nekoliko zahvata gdje su neki od |
|  |  | KD |  | Uređenje izvorišta Vraćak | 10.000,00 kn | -10.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | njih ugovoreni i započeti prije |
|  |  | 2. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | samog smanjenja proračuna. |
|  |  | KD |  | Ostali zahvati | 65.000,00 kn | 0,00 kn | 4.881,76 kn | 65.000,00 kn |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Opločonja, Sanacije, Uređenje |
|  |  | 1. ZONA |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | igrališta, Autopunionica i drugi |
| K103001 | R378B | VP | Uređenje naselja | 0,00 kn | 211.004,95 kn | 98.497,23 kn | 211.004,95 kn | manji zahvati. |
|  |  |  | Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim |  |  |  |  | Stavka je utrošena prema planu |
| K103002 | R891 | KD | financijskim institucijama te trgovačkim | 450.000,00 kn | -50.000,00 kn | 225.731,20 kn | 400.000,00 kn | otplate rate za projekt Groblja |
|  |  | 1. ZONA | društvima u javnom sektoru |  |  |  |  | Buzet. |
| K103001 | R376 | PI | Usluge stručnog nadzora gradnje | 15.000,00 kn | -10.000,00 kn | 3.750,00 kn | 5.000,00 kn |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stavka je utrošena prema |
| K103001 | R376A | VP | Usluge stručnog nadzora gradnje | 0,00 kn | 10.000,00 kn | 2.750,00 kn | 10.000,00 kn | potrebama. |
|  |  |  | UKUPNO | 1.493.800,00 kn | -208.210,61 kn | 707.597,93 kn | 1.285.589,39 kn | 55,04% |

|  | III. | IZGRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA, NABAVA OPREME ZA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | GOSPODARENJE KOMUNALNIM OTPADOM |  |  |  |  |
|  | Red. | Šifra izvora |  |  |  | Polugodišnje | Ukupno za 2020. | Obrazloženje uz polugodišnje |
| Aktivnost |  |  | Opis radova | Planirana sredstva | 1.izmjene | ostvarenje |  |  |
|  | br. | financ. |  |  |  |  | godinu | ostvarenje proračuna |
|  |  |  |  |  |  | proračuna |  |  |
| A102801 | R355 | PN | Park-Prijenos za sanaciju odlagališta - | 0,00 kn | 122.426,41 kn | 122.426,41 kn | 122.426,41 kn | Stavka je utrošena prema planu |
|  |  |  | vlastita sredstva |  |  |  |  |  |
| A100101 | R829A | PN | Kapitalna potpora za otplatu kredita za | 88.098,44 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 88.098,44 kn | Plaćanje stavke planirano je u |
|  |  |  | izgradnju ŽCGO Kaštijun |  |  |  |  | drugom polugodištu |
| A100101 | R934B | VP | Sufinanciranje i nabavka spremnika za | 0,00 kn | 21.079,80 kn | 0,00 kn | 21.079,80 kn | Stavka se planira utrošiti u |
|  |  |  | odvojeno prikupljanje otpada |  |  |  |  | drugom polugodištu |
|  |  |  | UKUPNO | 88.098,44 kn | 143.506,21 kn | 122.426,41 kn | 231.604,65 kn | 52,86% |
|  | IV. |  | IZGRADNJA KANALIZACIJE |  |  |  |  |  |
|  | Red. | Šifra izvora |  |  |  | Polugodišnje | Ukupno za 2020. | Obrazloženje uz polugodišnje |
| Aktivnost |  |  | Opis radova | Planirana sredstva | 1.izmjene | ostvarenje |  |  |
|  | br. | financ. |  |  |  |  | godinu | ostvarenje proračuna |
|  |  |  |  |  |  | proračuna |  |  |
| A102803 | R358 | VP | Park odvodnja - prijenos za izgradnju | 0,00 kn | 54.026,82 kn | 30.400,84 kn | 54.026,82 kn |  |
|  |  |  | kanalizacije i izradu projekta |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sredstava se troše prema |
|  |  |  | Park odvodnja - sufinanciranje EU Projekta |  |  |  |  |  |
| A102803 | R358A | VP |  | 0,00 kn | 35.333,58 kn | 0,00 kn | 35.333,58 kn | dinamici i planu projekta |
|  |  |  | za aglomeraciju Buzet |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | aglomeracije Grada Buzeta |
| A102803 | R358D | PI | Park odvodnja - sufinanciranje EU Projekta | 200.000,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 200.000,00 kn |  |
|  |  |  | za aglomeraciju Buzet |  |  |  |  |  |
|  |  |  | UKUPNO | 200.000,00 kn | 89.360,40 kn | 30.400,84 kn | 289.360,40 kn | 10,51% |

- IZGRADNJA VODOVODNE MREŽE

|  | Red. | Šifra izvora |  |  |  | Polugodišnje | Ukupno za 2020. | Obrazloženje uz polugodišnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivnost |  |  | Opis radova | Planirana sredstva | 1.izmjene | ostvarenje |  |  |
|  | br. | financ. |  |  |  |  | godinu | ostvarenje proračuna |
|  |  |  |  |  |  | proračuna |  |  |
| A102802 | R357B | VP | Namjenska sredstva za izgradnju vodovodne | 0,00 kn | 453.084,60 kn | 0,00 kn | 453.084,60 kn | Sredstava nisu utrošena i planiraju |
|  |  |  | mreže |  |  |  |  | se za daljnje razdoblje. |
|  |  |  | UKUPNO | 0,00 kn | 453.084,60 kn | 0,00 kn | 453.084,60 kn | 0,00% |

|  |  | VI. |  | OTKUP ZEMLJIŠTA I IZRADA PROJEKTNE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | DOKUMENTACIJE |  |  |  |  |  |
|  |  | Red. | Šifra izvora |  |  |  | Polugodišnje | Ukupno za 2020. | Obrazloženje uz polugodišnje |
|  | Aktivnost |  |  | Opis radova | Planirana sredstva | 1.izmjene | ostvarenje |  |  |
|  |  | br. | financ. |  |  |  |  | godinu | ostvarenje proračuna |
|  |  |  |  |  |  |  | proračuna |  |  |
|  | K103001 | R367 | PI | Otkup zemljišta i zgrada | 125.000,00 kn | -100.000,00 kn | 21.300,00 kn | 25.000,00 kn |  |
|  |  |  |  | Otkup zemljišta za investicije |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Otkup i zamjene za rješavanje IPP javnih |  |  |  |  |  |
|  | K103001 | R367A | VP | Otkup zemljišta i zgrada | 25.000,00 kn | -18.000,00 kn | 0,00 kn | 7.000,00 kn |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stavka se troši za ugovorene |
|  | K103001 | R370B | VP | Izrada tehničke dokumentacije | 250.000,00 kn | -150.000,00 kn | 38.500,00 kn | 100.000,00 kn | projekte koji su još u toku i biti će |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | fakturirati nakon realizacije |
|  |  |  |  | Izrada tehničke dokumentacije za prijavu |  |  |  |  | Geodestki i glavni projekt će se |
|  | K103001 | R537B | PO | projekta sanacije odlagališta | 0,00 kn | 225.000,00 kn | 0,00 kn | 225.000,00 kn | započeti kada se za to stvore |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | uvjeti |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stavka se troši za ugovorene |
|  | K103001 | R370B | VP | Izrada tehničke dokumentacije | 0,00 kn | 270.373,42 kn | 72.650,00 kn | 270.373,42 kn | projekte koji su još u toku i biti će |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | fakturirati nakon realizacije |
|  |  |  |  | UKUPNO | 400.000,00 kn | 227.373,42 kn | 132.450,00 kn | 627.373,42 kn | 21,11% |
|  |  | VII. |  | ULAGANJE U AUTOBUSNI KOLODVOR |  |  |  |  |
|  |  | Red. | Šifra izvora |  |  |  | Polugodišnje | Ukupno za 2020. | Obrazloženje uz polugodišnje |
|  | Aktivnost |  |  | Opis radova | Planirana sredstva | 1.izmjene | ostvarenje |  |  |
|  |  | br. | financ. |  |  |  |  | godinu | ostvarenje proračuna |
|  |  |  |  |  |  |  | proračuna |  |  |
|  | K103001 | R368 | PN | Ulaganja u autobusni kolodvor | 111.500,00 kn | 0,00 kn | 36.858,24 kn | 111.500,00 kn | Stavka se troši prema ugovornoj |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | obvezi |
|  |  |  |  | UKUPNO | 111.500,00 kn | 0,00 kn | 36.858,24 kn | 111.500,00 kn | 33,06% |
|  |  |  |  | Projekt WIFI4EU |  |  |  |  |  |
|  |  | VIII. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Red. | Šifra izvora |  |  |  | Polugodišnje | Ukupno za 2020. | Obrazloženje uz polugodišnje |
|  | Aktivnost |  |  | Opis radova | Planirana sredstva | 1.izmjene | ostvarenje |  |  |
|  |  | br. | financ. |  |  |  |  | godinu | ostvarenje proračuna |
|  |  |  |  |  |  |  | proračuna |  |  |
|  | K103003 | R1005 | PO | Postavljanje Wi-fi opreme | 112.500,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 112.500,00 kn | Stavka se planira prema dinamici |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | projekta |
|  |  |  |  | UKUPNO | 112.500,00 kn | 0,00 kn | 0,00 kn | 112.500,00 kn | 0,00% |
|  |  |  | IZGRADNJA STANOVA PO PROGRAMU POTICAJNE |  |  |  |  |
|  |  | IX. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | STANOGGRADNJE |  |  |  |  |  |
|  |  | Red. | Šifra izvora |  |  |  | Polugodišnje | Ukupno za 2020. | Obrazloženje uz polugodišnje |
|  | Aktivnost |  |  | Opis radova | Planirana sredstva | 1.izmjene | ostvarenje |  |  |
|  |  | br. | financ. |  |  |  |  | godinu | ostvarenje proračuna |
|  |  |  |  |  |  |  | proračuna |  |  |
|  | K103004 | R1007 |  | Izgradnja stanova po programu POS | 515.000,00 kn | 0,00 kn | 515.000,00 kn | 515.000,00 kn | Stavka je utrošena prema planu |
|  |  |  | VP |  |  |  |  |  | početka projekta POS |

| K103004 | R1007A | PN | Izgradnja stanova po programu POS | 65.000,00 kn | 0,00 kn | 65.000,00 kn | 65.000,00 kn | stanogradnje |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | UKUPNO | 580.000,00 kn | 0,00 kn | 580.000,00 kn | 580.000,00 kn | 100,00% |
|  |  |  |  | SVEUKUPNO | 3.075.898,44 kn | 1.015.114,02 kn | 1.638.214,67 kn | 4.091.012,46 kn | 40,04% |
|  | Legenda: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KN | Komunalna naknada |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | KD | Komunalni doprinos |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PI | Prihodi od prodaje imovine |  |  |  |  |  |
|  |  |  | PN | Prihodi za posebne namjene |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SA | Naknada za sanaciju |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | deponija |  |  |  |  |  |

OPP Opći prihodi i primici

VP	Višak prihoda

PO	Pomoći

Članak 2.

Ovaj Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture stupa na snagu osmoga dana od dana objave u «Službenim novinama Grada Buzeta».

Klasa: 021-05/20-01/7

Ur.broj: 2106/01-01/01-20-10

Buzet, 23.7.2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA

Dejan Jakac