Na temelju članka 2. Zakona o sustavu provedbe programa Europske unije i sustavu provedbe projekata financiranih iz sredstava zajmova i darovnica iz ostalih inozemnih izvora (“Narodne novine” br.58/06.,) i članka 19. Statuta Grada Buzeta („Službene novine Grada Buzeta” broj 12/18. – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Buzeta je na sjednici održanoj dana 17. prosinca  2020. godine donijelo

P R O G R A M

projekta “Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta“

Članak 1.

Ovim programom utvrđuju se oblici, opseg i način provođenja projekta “Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta - KK.08.1.3.04.0047“, odobrenog u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga “Unapređivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici kao podrška procesu deinstitucionalizacije – druga faza - KK.08.1.3.04 - inačica 5”, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“.

Članak 2.

Prijavitelj projekta “Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta” je Dom za starije osobe Buzet, a projektni partneri su Grad Buzet i Općina Lanišće.

Članak 3.

Glavni cilj projekta je razviti mrežu novih izvaninstitucijskih oblika socijalne skrbi koji podržavaju obiteljski život, poboljšavaju kvalitetu života osoba starije životne dobi i direktno utječu na prevenciju institucionalizacije.

Specifični cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu za poboljšanje postojećih i razvoj novih izvaninstitucijskih usluga kroz dogradnju i rekonstrukciju postojeće

zgrade Doma za starije osobe u Buzetu u svrhu prevencije institucionalizacije osoba starije životne dobi sa područja Grada Buzeta i Općine Lanišće.

Članak 4.

(1)Predviđena sredstva za realizaciju projekta “Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta” u razdoblju od 2020. do 2023. godine iznose 24.697.806,77 kuna.

(2)Sredstva za provedbu projekta “Unaprjeđenje i poboljšanje izvaninstitucionalne skrbi za osobe treće životne dobi na području Grada Buzeta”  na osigurana su sljedećim omjerom financiranja:

Ukupno prihvatljivi troškovi EU: 13.669.050,17 kuna

Vlastito financiranje: 11.028.756,60 kuna

(3)Ukupno prihvatljivi troškovi EU projekta financiraju se u 100% intenzitetu potpore (Dom za starije osobe Buzet, Grad Buzet i Općina Lanišće) te obuhvaćaju:

1.Troškove investicije (izvaninstitucijski dio) 11.062.084,40 kuna

2.Troškove opremanja (nabava vozila) 567.294,00 kuna

3.Troškove upravljanja projektom 1.600.040,68 kuna

4.Troškove promidžbe i vidljivosti 209.000,00 kuna

5.Neizravne troškove 230.631,09 kuna

(4) Troškovi izgradnje institucionalnog dijela građevine iznose 11.028.756,60 kuna te se financiraju u 100% iznosu projektnog prijavitelja Doma za starije osobe Buzet.

(5) Dom za starije osobe Buzet će sredstva iz stavka 4. ovog članka osigurati iz Proračuna Grada Buzeta te dugoročnim kreditnim zaduživanjem.

Članak 5.

Sredstva iz članka 4. za razdoblje od 2020. do 2023. godine raspoređuju se kako slijedi:

| A)TROŠKOVI INVESTICIJE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv troška | EU 100% (izvaninstitucionalni dio) | Dom za starije osobe Buzet (institucionalni dio) | UKUPNO |
|  | Građevinsko-obrtnički radovi | 8.572.800,00 | 9.052.200,00 | 17.625.000,00 |
|  | Oprema | 2.037.966,00 | 1.500.000,00 | 3.537.966,00 |
|  | Projektantski nadzor | 32.832,00 | 34.668,00 | 67.500,00 |
|  | Stručni nadzor gradnje | 257.184,00 | 271.566,00 | 528.750,00 |
|  | Geodetske usluge | 5.897,60 | 6.227,40 | 12.125,00 |
|  | Usluga Koordinatora II.Z.R. | 27.360,00 | 28.890,00 | 56.250,00 |
|  | Usluga revizije mehaničke otpornosti i stabilnosti izvedenog stanja | 14.592,00 | 15.408,00 | 30.000,00 |
|  | Usluga revizije – ušteda energije i toplinske zaštite i zaštite od buke | 14.592,00 | 15.408,00 | 30.000,00 |
|  | Usluga izrade troškovnika radova i opreme s projektantskim cijenama | 29.184,00 | 30.816,00 | 60.000,00 |
|  | Usluga usklađenja troškovnika radova i opreme s odredbama ZJN | 30.156,80 | 31.843,20 | 62.000,00 |
|  | Usluga pripreme i provedbe postupka JN | 27.360,00 | 28.890,00 | 56.250,00 |
|  | Usluga izrade energetskog certifikata | 7.296,00 | 7.704,00 | 15.000,00 |
|  | Usluga izrade Plana evakuacije | 4.864,00 | 5.136,00 | 10.000,00 |
|  | UKUPNO | 11.062.084,40 | 11.028.756,60 | 22.090.841,00 |

| B) OSTALI TROŠKOVI |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Naziv troška | Dom za starije osobe Buzet (EU 100%) | Grad Buzet (EU 100%) | Općina Lanišće (EU 100%) | UKUPNO |
| 2. | Nabava opreme za uslugu prijevoza – 3 vozila | 567.294,00 | 0,00 | 0,0 | 567.294,00 |
| 3. | Troškovi upravljanja projektom – troškovi zaposlenih | 1.062.306,76 | 444.637,20 | 93.096,72 | 1.600.040,68 |
| 4. | Troškovi promidžbe i vidljivosti | 0,00 | 184.500,00 | 24.500,00 | 209.000,00 |
| 5. | Neizravni administrativni troškovi | 149.971,01 | 66.695,58 | 13.964,50 | 230.631,09 |
|  | UKUPNO | 1.779.571,77 | 695.832,78 | 131.561,22 | 2.606.965,77 |

Članak 6.

Financijskim sredstvima navedenog projekta raspolaže Dom za starije ososbe Buzet u suradnji s Upravnim odjelom za opće poslove, društvene djelatnosti i razvojne projekte Grada Buzeta i Upravnim odjelom za financije i gospodarstvo te vrši raspored sredstava na temelju dokumentacije o izvršenom programu, prati njihovo namjensko korištenje i podnosi izvješće o ostvarenju Programa Gradonačelniku Grada Buzeta.

Članak 7.

Ovaj Program sastavni je dio Proračuna Grada Buzeta za 2021. godinu, Program stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine, a objavljuje se u „Službenim novinama Grada Buzeta“.

KLASA: 021-05/20-01/11

URBROJ: 2106/01-01/01-20-22

Buzet, 17.12.2020.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BUZETA

PREDSJEDNIK

Dejan Jakac